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Dokument należy przedłożyć w wersji elektronicznej w formacie aktywnego PDF (wydruk do pdf).
Dane zawarte w Uproszczonym Studium Wykonalności (USW) muszą odpowiadać stanowi faktycznemu. Ocena projektu będzie przeprowadzana na podstawie zapisów we Wniosku o dofinansowanie, Uproszczonym Studium Wykonalności i pozostałych załączników do Wniosku o dofinansowanie.
Np.:
[bookmark: _Hlk180491477]- kryterium Kwalifikowalność wydatków projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we Wniosku o dofinansowanie, załącznikach do Wniosku (takich jak: dokumentacja techniczna, kosztorys, oferty) oraz zapisów w pkt 9 Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu; 
- kryterium Wykonalność techniczna projektu oceniane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w sekcji H1 Potencjał do realizacji projektu oraz zapisów w pkt. 10 USW.  
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w dokumencie były spójne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostałych załącznikach. Dokumentacja jako całość powinna umożliwić dokonanie oceny w ramach obowiązujących kryteriów. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.
Należy unikać nadmiernego rozbudowywania opisów i podawania informacji zbędnych dla oceny wykonalności projektu.

1. Ogólna charakterystyka Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy:
	



Forma organizacyjno-prawna: 
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2. Identyfikacja projektu 
Tytuł projektu
	



Typ projektu:
	[bookmark: _Hlk180412632]☐   Cyberbezpieczeństwo


Lokalizacja projektu:
	



Całkowity koszt projektu:
Całkowity koszt kwalifikowalny projektu:
Wnioskowana kwota dofinansowania: 
Wnioskowany poziom dofinansowania:
Termin i okres realizacji projektu:
Opis przedmiotu i zakresu rzeczowego projektu. 
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3. Zgodność projektu z obowiązującą Strategią ZIT
Należy przedstawić zgodność projektu z obowiązującą odpowiednią Strategią ZIT, pozytywnie zaopiniowaną zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wskazać, czy projekt jest ujęty na liście projektów realizujących cele Strategii ZIT oraz przewidziany do dofinansowania w FEdP. Należy opisać, jak projekt wpisuje się w cele strategiczne i kierunki działań określone w obowiązującej odpowiedniej Strategii ZIT.
	Uzasadnienie:




4. Zintegrowany charakter projektu
Należy potwierdzić zgodność projektu z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
	Uzasadnienie:




5. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa, analiza ryzyka i testy bezpieczeństwa
Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy, wskazując konkretne działania prowadzące do zwiększenia odporności urządzeń lub systemów teleinformatycznych na zagrożenia i incydenty cybernetyczne. W opisie należy jednoznacznie wykazać, że planowane przedsięwzięcie pozwoli na eliminację lub skuteczne ograniczenie zidentyfikowanych w organizacji podatności bezpieczeństwa oraz doprowadzi do realnego zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów cyberbezpieczeństwa w przyszłości. 
Treść opisu musi potwierdzać, że projekt uwzględnia:
- przeprowadzenie formalnej analizy ryzyka pod kątem cyberbezpieczeństwa w celu identyfikacji zagrożeń, 
- wykonanie testów bezpieczeństwa (w tym testów penetracyjnych) przed uruchomieniem produkcyjnym dla eliminacji luk w kontrolowanym środowisku, 
- zdefiniowanie procedury zarządzania podatnościami i aktualizacji oprogramowania (Patch Management) po wdrożeniu, co zapewni stałą ochronę infrastruktury w fazie eksploatacji.
Wymóg spełnienia tego kryterium powinien być utrzymany do końca okresu trwałości projektu.


	Uzasadnienie:





6. Zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, sieci OT/IT oraz danych
Należy wykazać, że projekt przewiduje wdrożenie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, adekwatnych do jego zakresu rzeczowego. W dokumentacji aplikacyjnej należy szczegółowo opisać działania w zakresie ochrony i suwerenności danych, obejmujące ich przetwarzanie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), utrzymanie wyłącznej kontroli nad kluczami szyfrującymi oraz implementację polityki tworzenia kopii zapasowych odpornych na ataki typu ransomware (w trybie offline lub na nośnikach WORM). Należy również udokumentować procedury kontroli dostępu i bezpieczeństwa sieci poprzez wprowadzenie obligatoryjnego uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla dostępów administracyjnych oraz zdalnych, a w przypadku systemów automatyki miejskiej lub drogowej – rygorystycznej separacji logicznej sieci OT od IT wraz z ochroną dedykowanych protokołów automatyki. Ponadto niezbędne jest zapewnienie ciągłości działania systemów poprzez wdrożenie georedundancji lub ośrodka zapasowego (Disaster Recovery) dla kluczowych elementów infrastruktury, jak również zapewnienie ciągłego monitorowania bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury przed nieuprawnionym dostępem.
Wymóg spełnienia tego kryterium powinien być utrzymany do końca okresu trwałości projektu. 

	[bookmark: _Hlk180412555]Uzasadnienie:





7. Wpływ projektu na poprawę monitorowania sytuacji, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego
Należy wykazać, że projekt zapewnia interoperacyjność oraz techniczną zdolność do przekazywania danych z modernizowanych systemów do właściwego centrum zarządzania kryzysowego, celem umożliwienia bieżącego monitorowania sytuacji i sprawnego podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożeń lub sytuacji kryzysowych. Należy udokumentować, że zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają transmisję danych oraz obrazu w czasie rzeczywistym, jak również aktywnie wspierają szybkie wykrywanie zdarzeń i koordynację działań służb ratunkowych oraz porządkowych. W ramach kryterium wymagane jest wykazanie ciągłości monitorowania bezpieczeństwa w trybie 24/7/365 (np. poprzez współpracę z Security Operations Center – SOC) wraz z formalnym wdrożeniem procedur pierwszej linii wsparcia, w tym mechanizmów selekcji zgłoszeń (triage) oraz planu reagowania na incydenty (Incident Response Plan). Ponadto niezbędne jest potwierdzenie technologicznej i organizacyjnej gotowości systemu do automatycznego raportowania incydentów w czasie rzeczywistym do właściwego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), z obligatoryjnym wykorzystaniem uznanych standardów wymiany informacji o zagrożeniach, takich jak w szczególności STIX/TAXII lub MISP.
Wymóg spełnienia tego kryterium powinien być utrzymany do końca okresu trwałości projektu.

	Uzasadnienie:





8. Wpływ projektu na bezpieczeństwo mieszkańców
Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realną poprawę funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego, systemów zarządzania ruchem lub innych systemów dedykowanych ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowemu. Opis powinien jednoznacznie wskazywać na związek pomiędzy wdrażanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi a podniesieniem poziomu ochrony ludności, usprawnieniem prewencji oraz zwiększeniem efektywności reagowania na zagrożenia w przestrzeni publicznej.
Wymóg spełnienia tego kryterium powinien być utrzymany do końca okresu trwałości projektu.
	Uzasadnienie:





9. Zgodność projektu z przepisami, standardami cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Należy opisać zgodność realizowanego projektu z unijnymi oraz krajowymi dokumentami strategicznymi i aktami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa, szczegółowo wykazując jego wpisywanie się w założenia Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1328, przepisów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC2) oraz Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ze szczególnym uwzględnieniem celów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Należy udowodnić komplementarność planowanych działań z właściwością podmiotów określonych w ustawie o KSC2, gwarantując nienaruszanie kompetencji zespołów CSIRT poziomu krajowego. Ponadto należy wdrożyć procedury weryfikacji i oceny dostawców sprzętu oraz oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa łańcucha dostaw (Supply Chain Security), co musi zostać odzwierciedlone poprzez wprowadzenie bezwzględnego wymogu przedstawiania odpowiednich oświadczeń i certyfikatów w ramach postępowań przetargowych.
	Uzasadnienie:





10. Zgodność z planami ochrony ludności i posiadanie pozytywnej opinii Wojewody Podlaskiego
Należy opisać, w jaki sposób zakres rzeczowy planowanej inwestycji bezpośrednio wpisuje się w cele i zadania określone w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 (POLiOC) oraz wykazać jego pełną spójność z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego (WPZK) wraz z jego załącznikami, w brzmieniu obowiązującym na moment złożenia wniosku. W opisie należy uwzględnić, że obligatoryjną podstawą uznania niniejszego kryterium za spełnione jest uzyskanie i przedstawienie pozytywnej opinii Wojewody Podlaskiego, która jednoznacznie potwierdza zgodność założeń projektu z celami i zadaniami określonymi w wyżej wymienionych dokumentach strategicznych (POLiOC oraz WPZK).
Wymóg spełnienia tego kryterium powinien być utrzymany do końca okresu trwałości projektu.

	Uzasadnienie:





11. Spełnianie wymogów technicznych związanych z infrastrukturą wojskową lub obronną, w tym podwójnego zastosowania i pozytywna opinia MON (jeżeli dotyczy)
Należy przedstawić zgodność projektu z wymogami technicznymi związanymi z infrastrukturą wojskową lub obronną, w tym infrastrukturą podwójnego zastosowania cywilno-wojskowego (dual-use), określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10 sierpnia 2021 r. ustanawiającym wymogi techniczne w zakresie infrastruktury transportowej niezbędnej do wspierania mobilności wojskowej w celu dostosowania transeuropejskiej sieci transportowej do specyfikacji technicznych podwójnego zastosowania, w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru.
Należy wykazać, że działania objęte projektem odpowiadają parametrom technicznym i operacyjnym wymaganym dla mobilności wojskowej w ramach wskazanych w rozporządzeniu kategorii infrastruktury transportowej (porty lotnicze i zarządzanie ruchem lotniczym, porty morskie, koleje, drogi, śródlądowe drogi wodne, obsługa urządzeń multimodalnych oraz cyberbezpieczeństwo). W opisie należy szczegółowo przedstawić, w jaki sposób realizacja inwestycji (np. parametry nośności obiektów, skrajnie drogowo-kolejowe, parametry przepustowości lub cyfrowe systemy bezpieczeństwa) służy celom podwójnego zastosowania oraz – jeśli dotyczy – załączyć pozytywną opinię Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdzającą celowość i parametry planowanej infrastruktury.

	Uzasadnienie:





12. Uzasadnienie konieczności realizacji projektu i zgodność z celami FEdP
12.1 Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz konieczność finansowania projektu środkami publicznymi, w odniesieniu do poniższych aspektów:
· czy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy, 
· czy planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy,
· czy planowane działania umożliwią realizację projektu, 
· czy wykazano konieczność finansowania projektu środkami publicznymi.
	[bookmark: _Hlk180412950]Uzasadnienie:




12.2 Należy określić cele realizacji projektu i uzasadnić ich zbieżność z odpowiednim celem szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
	[bookmark: _Hlk180413592]Uzasadnienie:




13. Sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych projektu.
[bookmark: _Hlk180414278]Należy przedstawić sposób szacowania wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w budżecie projektu tzn. opisać czy przedłożono kosztorysy inwestorskie, czy też zastosowano załącznik. W przypadku zastosowania załącznika (np. w formie tabelarycznej), co jest zgodne z Instrukcją wypełniania załączników, należy opisać w jaki sposób oszacowano wydatki np. na podstawie ofert (należy załączyć oferty lub linki do ofert). 
	[bookmark: _Hlk180413958]Uzasadnienie:




14. Wykonalność techniczna projektu
14.1 Należy opisać zasoby techniczne gwarantujące prawidłową realizację projektu. 
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w momencie składania wniosku o dofinansowanie, należy opisać, w jaki sposób zostaną one pozyskane w trakcie realizacji projektu.
	Uzasadnienie:



14.2 Należy wskazać, jakich pozwoleń/praw /zgód wymaga inwestycja oraz opisać czy Wnioskodawca posiada wszystkie wymagane pozwolenia.
W przypadku, gdy dla projektu wymagane jest posiadanie praw własności, pozwoleń, licencji, itp., a na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ich nie posiada, powinien w sposób wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz podać przewidywany termin uzyskania przedmiotowych dokumentów. Należy opisać również jaką dokumentacją techniczną dysponuje Wnioskodawca (w zależności od tego, jakiego zezwolenia wymaga inwestycja może być to projekt budowlany stanowiący podstawę do uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę, lub uproszczona dokumentacja w przypadku zgłoszenia lub gdy żadne z powyższych zezwoleń nie jest wymagane – wymogi w tym zakresie zostały opisane w Instrukcji wypełniania załączników). 
Należy opisać czy ogłoszono postępowanie przetargowe/upubliczniono zaproszenie do składania ofert w odniesieniu do wszystkich zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie
	[bookmark: _Hlk180417221]Uzasadnienie:



14.3 Harmonogram realizacji projektu
Należy przedstawić harmonogram realizacji projektu oraz uzasadnić jego racjonalność i wykonalność przy uwzględnieniu takich aspektów jak np.: 
· zakres rzeczowy, 
· procedury przetargowe, 
· ramy czasowe,
· inne okoliczności warunkujące terminową realizację projektu.

	Uzasadnienie:




15. [bookmark: _Hlk180571725]Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu

15.1 [bookmark: _Toc138840678][bookmark: _Toc180402098] Analiza finansowa, w tym obliczenie wartości dofinansowania 
Metodyka przeprowadzenia analizy finansowej uzależniona jest od wartości całkowitej projektu:
1. Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna), zgodnie z metodologią zawartą w Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (dalej Wytyczne):
1. analizę należy przedstawić w oparciu o metodę DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne) zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych,
1. analizę przeprowadza się w cenach stałych. Nie dopuszcza się stosowania cen bieżących,
1. wartość rezydualna określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych wygenerowanych po zakończeniu okresu odniesienia (horyzonty czasowe dla poszczególnych sektorów: Infrastruktura przeciwpowodziowa – 30 lat, Transport – 30 lat, Infrastruktura wodno – kanalizacyjna – 30 lat, Cyfryzacja –15 lat, Systemy ratownictwa –15 lat, Pozostałe sektory – 15 lat),
1. należy wyliczyć wskaźniki efektywności: FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K,
1. należy wykazać zasoby na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania zgodnie z Podrozdziałem 6.8 Wytycznych.
Szczegółowe obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.
1. Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):
1. odstępuje się od obowiązku stosowania metody DCF oraz wyliczania wskaźników FNPV i FRR,
1. dopuszcza się sporządzenie analizy w cenach bieżących, co ułatwia weryfikację realnej płynności i trwałości projektu.
1. Horyzont czasowy analizy ogranicza się do roku zakończenia realizacji projektu oraz okresu trwałości (3 lata dla MŚP / 5 lat dla pozostałych podmiotów).
1. Kluczowym wymogiem jest wykazanie zdolności do sfinansowania kosztów operacyjnych i utrzymania trwałości projektu (potwierdzenie nieujemnego salda gotówki w każdym roku prognozy).

	Uzasadnienie:




15.2 [bookmark: _Toc138840679][bookmark: _Toc180402099]Analiza kosztów i korzyści – Analiza ekonomiczna / Analiza efektywności kosztowej 
Zakres analizy uzależniony jest od wartości całkowitej projektu:
1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna): 
a) należy przedstawić analizę ekonomiczną kosztów i korzyści (AKK/CBA), zgodnie z metodyką opisaną w Podrozdziale 7.1 Wytycznych (w cenach stałych),
b) należy wykonać analizę efektywności kosztowej (CEA) jako element uzupełniający (Podrozdział 7.2 Wytycznych), 
c) wartość rezydualna w analizie ekonomicznej określana jest w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów ekonomicznych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego życia ekonomicznego, następujących po zakończeniu okresu odniesienia.
Szczegółowe wskazania co do metodyki analizy znajdują się w Wytycznych, Rozdział 7.
Obliczenia należy zawrzeć w modelu finansowym, w USW należy wykazać jedynie założenia i wyniki analizy.
2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka Uproszczona):
a) odstępuje się od obowiązku sporządzania pełnej analizy ekonomicznej (CBA) i kwantyfikacji korzyści społeczno-ekonomicznych, 
b) wymagane jest przedstawienie wyłącznie analizy efektywności kosztowej (np. porównanie wariantów, ofert lub analiza kosztów jednostkowych), która potwierdzi, że wybrane rozwiązanie jest optymalne pod względem nakładów.

	Uzasadnienie:




15.3 [bookmark: _Toc138840680][bookmark: _Toc180402100]Model finansowy
Model finansowy jest integralnym i obligatoryjnym elementem Studium Wykonalności, służącym do weryfikacji trwałości oraz efektywności operacji. Model należy przygotować w formacie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel) z odblokowanymi formułami. Zakres modelu zależy od wartości projektu:

1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna):
Model musi zostać sporządzony w układzie „Wnioskodawca z Projektem” oraz „Projekt” i zawierać co najmniej następujące sekcje:
· arkusz założeń: dane podmiotu, model sprzedaży (popyt), zatrudnienie i płace, pozostałe przychody i koszty operacyjne,
· arkusz nakładów i finansowania: plan inwestycyjny, harmonogram wydatków, źródła finansowania (wkład własny, kredyt, dotacja), amortyzacja,
· arkusz sprawozdań finansowych: prognozowany Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash-flow),
· arkusz kalkulacji wskaźników: wyliczenie wskaźników finansowej efektywności (FNPV/C, FRR/C oraz FNPV/K, FRR/K). Wymóg wyliczania wskaźników NPV/IRR nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną,
· dane historyczne: dane za okres trzech pełnych lat poprzedzających rok złożenia wniosku, zgodne ze sprawozdaniami finansowymi podmiotu,
· okres prognozy: obejmujący fazę realizacji oraz pełny okres odniesienia (zgodnie z pkt 14.1).
2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):
Wnioskodawca składa Uproszczony Arkusz Kalkulacyjny (Załącznik do wzoru SW), którego zakres ograniczony jest do kluczowych danych niezbędnych do potwierdzenia trwałości finansowej:
· zestawienie źródeł finansowania: jednoznaczne wskazanie pokrycia wydatków całkowitych projektu,
· uproszczona prognoza operacyjna: zestawienie planowanych przychodów i kosztów operacyjnych w roku zakończenia realizacji i w okresie trwałości,
· analiza płynności (Cash-flow): prognoza rocznego salda środków pieniężnych wykazująca brak deficytu gotówkowego w całym okresie trwałości,
W ścieżce nie wymaga się wyliczania wskaźników NPV/IRR oraz sporządzania pełnych, wielopozycyjnych sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS).
W przypadku ujęcia podatku VAT jako niekwalifikowalnego, należy go uwzględnić w Modelu finansowym oraz w budżecie projektu niezależnie od wybranej ścieżki.

15.4 [bookmark: _Toc138840681][bookmark: _Toc180402101]Analiza ryzyka i wrażliwości 
Celem tej analizy jest ocena czy projekt pozostanie bezpieczny i wykonalny, jeśli zmienią się warunki zewnętrzne (np. wzrosną ceny energii lub spadnie liczba klientów). 
Zakres wymaganej analizy zależy od wartości projektu:
1) Dla projektów o wartości całkowitej powyżej 5 mln PLN (ścieżka pełna):
Wymagane jest przeprowadzenie dwuetapowej analizy zgodnie z Rozdziałem 8 Wytycznych:
· analiza wrażliwości (ilościowa): Wnioskodawca musi matematycznie wykazać w modelu finansowym, jak zmiana kluczowych parametrów (np. wzrost kosztów operacyjnych o 10% lub spadek przychodów o 10%) wpłynie na wskaźniki efektywności (FNPV, FRR) oraz na trwałość finansową projektu. Należy zidentyfikować tzw. zmienne krytyczne, czyli te czynniki, których zmiana o 1% powoduje zmianę wskaźnika FNPV o co najmniej 1%,
· analiza ryzyka (jakościowa): Należy opisać główne zagrożenia (np. technologiczne, rynkowe, legislacyjne), ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia (np. niskie, średnie, wysokie) oraz wskazać konkretne działania zaradcze (mitygację), które zostaną podjęte, aby zapobiec negatywnym skutkom tych ryzyk.

2) Dla projektów o wartości całkowitej do 5 mln PLN włącznie (ścieżka uproszczona):
W tej ścieżce odstępuje się od wymogów matematycznego wyliczania wpływu zmian (analizy wrażliwości) na wskaźniki. Wnioskodawca jest zobowiązany wyłącznie do przedstawienia opisowej (jakościowej) analizy ryzyka, która powinna zawierać:
· identyfikację ryzyk: Wskazanie co najmniej trzech kluczowych zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu lub w okresie jego trwałości (np. wzrost cen mediów, trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry, awarie urządzeń),
· sposób zarządzania ryzykiem: Opis, w jaki sposób Wnioskodawca poradzi sobie z tymi problemami, aby utrzymać funkcjonowanie projektu (np. posiadanie rezerw finansowych, polisy ubezpieczeniowe, umowy serwisowe, dywersyfikacja źródeł przychodów),
· potwierdzenie trwałości: Wykazanie, że nawet w przypadku wystąpienia typowych trudności operacyjnych, Wnioskodawca będzie w stanie zachować płynność finansową i utrzymać efekty projektu przez wymagany okres (3 lub 5 lat).

	Uzasadnienie:




16. Trwałość projektu
Analizę ryzyka w projekcie (również w okresie trwałości) należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie w sekcji H2 Analiza ryzyka w projekcie.
Utrzymanie celów projektu po zakończeniu jego realizacji – w okresie trwałości.
Należy opisać możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę trwałości operacji, zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
[bookmark: _Hlk165353767]Należy uzasadnić zdolność Wnioskodawcy do utrzymania produktów oraz osiągnięcia/utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i technicznym przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta oraz czy Wnioskodawca planuje wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele.
	Uzasadnienie:




17. Zgodność z kartą praw podstawowych
13 
14 
15 
16 
17 
Należy uzasadnić zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202.389 z 07.06.2016), w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu 
Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej to brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Dla Wnioskodawców mogą być pomocne Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III. 
	Uzasadnienie:



18. Zgodność z kartą praw podstawowych i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych
Należy uzasadnić zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), w tym z Komentarzem ogólnym Nr 5 na temat niezależnego życia i bycia częścią społeczności (2017) Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.
Zgodność projektu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu.
	[bookmark: _Hlk180486977]Uzasadnienie:




19. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
14 
15 
16 
17 
18 
19.1  Wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji 
Projekt musi zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem 2021/1060 (w szczególności art.9), oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich ich użytkowników/ użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki, np. wiek, tymczasową niepełnosprawność, opiekę nad dziećmi itd.), w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i starszym, na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.
Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów/ usług projektu w stosunku do ww. zasady, o ile Wnioskodawca wykaże, że produkty/ usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/ użytkowniczek (np. trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, linie przesyłowe, automatyczne linie produkcyjne, zbiorniki retencyjne, nowe lub usprawnione procesy technologiczne). W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę.
	[bookmark: _Hlk180488568]Uzasadnienie:



19.2 Przepisy antydyskryminacyjne (jeżeli dotyczy)
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest:
· jednostka samorządu terytorialnego, 
· podmiot kontrolowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego,
należy wyjaśnić czy na terenie Wnioskodawcy nie obowiązują dyskryminujące akty prawne.
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. 
Przez dyskryminujące akty prawne należy rozumieć jakiekolwiek akty prawa powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.
	[bookmark: _Hlk180488781]Uzasadnienie:




20. Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn
Należy wykazać, w jaki sposób projekt będzie zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Zgodność projektu zostanie uznana, jeśli projekt ma pozytywny bądź neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn (zgodnie z zapisami „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”).  
Aby właściwie ocenić wpływ projektu na realizację tej zasady, Wnioskodawca najpierw musi rozważyć, czy poprzez projekt można wyrównywać szanse osób, które w danym obszarze, znajdują się w gorszym położeniu. Następnie wymagane jest, by Wnioskodawca zaplanował działania przyczyniające się do wyrównania szans osób będących w gorszym położeniu.
Jeżeli Wnioskodawca stwierdzi, że w ramach projektu nie da się zrealizować żadnych działań w zakresie tej zasady, wtedy projekt może mieć neutralny wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca musi jednak przedstawić konkretne uzasadnienie, dlaczego jest to niemożliwe w danym projekcie.
	[bookmark: _Hlk180489315]Uzasadnienie:




21. [bookmark: _Hlk180489338][bookmark: _Hlk180489363]Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz DNSH
Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju
Wnioskodawca powinien spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie właściwych rozwiązań podczas realizacji projektu. Stosownie do charakteru projektu, wymagane jest, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.
Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.
Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, jeśli:
· w ramach projektu stosowane będą praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodnie z polityką i priorytetami krajowymi, 
· realizacja projektu prowadzona będzie w sposób przyjazny środowisku poprzez odpowiedzialne zarządzanie odpadami generowanymi w projekcie/ lub na potrzeby projektu podczas ich całego cyklu życia (prewencja, redukcja, recykling i ponowne użycie), m.in.: stosowanie materiałów z recyklingu, obniżenie emisji z transportu materiałów ciężkich, 
· realizacja projektu prowadzona będzie w sposób gwarantujący odporność wspartej infrastruktury na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne, 
· realizacja projektu prowadzona będzie w sposób niepowodujący degradacji naturalnych siedlisk, 
· realizacja projektu będzie przyczyniać się do rozwoju niezawodnej, zrównoważonej i odpornej infrastruktury dobrej jakości, w tym infrastruktury regionalnej wspierającej rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. 
	Uzasadnienie:




Zgodność projektu z zasadą DNSH należy przedstawić w Załączniku Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH)”

22. Test pomocy publicznej
Należy dokonać analizy inwestycji pod kątem zgodności z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
a) czy w projekcie występuje transfer zasobów publicznych?
[bookmark: _Hlk180490602]☒ TAK		☐ NIE
b) czy pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku?
☒ TAK		☐ NIE
c) czy przyznanie pomocy ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów)?
☒ TAK		☐ NIE
d) czy przyznanie pomocy grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE?
☐ TAK		☐ NIE
	[bookmark: _Hlk180497113]Uzasadnienie:






data sporządzenia:

podpis Wnioskodawcy:

Strona 12 z 13

image1.jpeg
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - ‘ m
dla Podlaskiego Polska Unie Europejsk:
g [ LA




